Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության 2013թ. առաջին կիսամյակի կատարված աշխատանքների մասին

Կազմել և համապատասխան  նախարարություններ ենք ներկայացրել քաղաքաշինության բնագավառում 2013-2015 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը և 2013 թվականին նախատեսվող օբյեկտների հիմնանորոգման բյուջետային հայտերը` ըստ կոնկրետ բնագավառների:

- Քաղաքաշինության բնագավառի հիմնախնդիրները կապված են մարզի և դրանում ընդգրկված բնակավայրերի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման, հանրակրթական դպրոցների, մշակութային, առողջապահական, մարզական օբյեկտների շինարարության և հիմնանորոգման ինչպես նաև բնակֆոնդի հիմնանորոգման, քաղաքաշինական այլ խնդիրների և ենթակառուցվածքների ոլորտի իրավիճակի վերլուծության հետ :

- Աշխատանքներ են իրականացվել նախագծային ինստիտուտների հետ նախագծերի հստակեցման, ծավալների ճշտման և համադրումների գործում :

- Մրցույթի է ներկայացվել 2013 թվականին պետական բյուջեով նախատեսված հիմնանորոգման ենթակա օբյեկտների մրցույթների անցկացման փաստաթղթերի փաթեթները :

1, ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացված շինարարական ծրագրեր `

Այդ թվում

ա)

| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը/ | 2013թ -ով հատկացված գումար հազ.դրամ | 2013թ առաջին կիսամյակում կատարված աշխատանքները, հազ.դրամ |
| --- | --- | --- |
| Մալիշկայի թիվ 2 դպրոցի ջրհեռացման համակարգի և կաթսայատան կառուցում | 15500,0 | 15500,0 |
| ք.Ջերմուկ,Ձախափնյակ թաղամասի 11 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 16650,7 | 12500,0 |
| ք.Ջերմուկ,Ձախափնյակ թաղամասի 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 5525,7 | 5525,7 |
| ք.Ջերմուկ,Ձախափնյակ թաղամասի 26 բ բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 1823,0 | 220,0 |
| ք.Եղեգնաձոր, Միկոյան 13 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքիհիմնանորոգում | 9907,2 | 9200,0 |
| ք.Եղեգնաձոր, Մոմիկի 2 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 12172,8 | 12172,8 |
| ք.Վայք,Երկրաբանների 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 11245,0 | 11245,0 |
| ք.Վայք,Շահումյան 95 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 10835,0 | 10835,0 |
| գ.Գոմք,դպրոցի շենքի դռների և պատուհանների փոխում | 9600,0 | 9600,0 |
| գ.Արտաբույնք,մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգում | 22650,0 | 13200,0 |
| գ.Սալլի,մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգում | 4950,0 | 4950,0 |
| գ.Խաչիկ,վթարային տների դիմաց փոխհատուցման տրամադրում | 20000,0 | 6000,0 |
| ք.Եղեգնաձոր, երաժշտական դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում | 1423,7 | 1423,7 |
| գ.Զառիթափ,գազատարի վերանորոգում(մարզպետարան) | 6860,0 | 0,0 |
| Եկամտային հարկի կիրարկման արդյունքում համայնքներում համայնքապետարանների, նրանց ենթակայության ՀՕԱԿ-ների և ենթակա բյուջետային կազմակերպությունների աշխատավարձերի ավելացման փոխհատուցում | 15070,0 | 15070,0 |
| Ընդամենը հազ. դրամ | 164213,1 | 127442,2 |

բ)

| Արենիի մարզադահլիճի վերակառուցում | 41925.9 | 11000 |
| --- | --- | --- |

2. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով քաղաքաշինության նախարարության  պատվիրատվությամբ իրականացված շինարարական ծրագրեր `

| Ելփինի միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում | 45553.3 | 10000 |
| --- | --- | --- |

3. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով մշակույթի նախարարության  պատվիրատվությամբ իրականացված շինարարական ծրագրեր `

| Խաչիկի Քարակոպ վանքի վերանորոգում | 14560 | 0 |
| --- | --- | --- |

4. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով 2012 թվականի ընթացքում  սկսվել է և կավարտվի  2013 թվականին  `

| Գետափ համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 130000 | 70000 |
| --- | --- | --- |
| Գլաձոր համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 120000 | 70000 |
| Ռինդ գյուղի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգում | 120000 | 40000 |
| Ընդամենը հազ. դրամ | 370000 | 180000 |

Ընդամենը մարզում 2013 թվականի առաջին կիսամյակի կապիտալ ներդրումները կազմում են` 328 442 .2  հազ. դրամ:

Ճարտարապետության բնագավառ

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով կառուցապատման գործառույթները (հողհատկացում, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրում, ճարտարապետահատակագծային նախագծերի փաստաթղթերի համաձայնեցում) նախարարության հետ համաձայնեցման աշխատանքների իրականացում.

- Համայնքների ղեկավարների կողմից մարզպետի համաձայնեցմանը ներկայացված 2 հողհատկացումների վերաբերյալ առաջարկությունները սահմանված ժամկետում ուղարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն համաձայնեցման (ՀՀ կառավարության 30 հուլիս 1998թ. № 479 որոշման կարգի պահանջներին համապատասխան):

Հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմաների կազմման աշխատանքների իրականացում.

  - Մարզի 5 համայնքներում իրականացվել է հողերի նպատակային նշանակության փոփոխության սխեմաների ուղարկում միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի կողմից ստացվել է դրական եզրակացություն:

Մարզի 44 համայնքներից քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերով ապահոված է 4-ը, իսկ 40 համայնքներ չունեն գլխավոր հատակագծեր, որի պատճառով կառուցապատման աշխատանքները իրականացվում են անկանոն :

  - 2013 թվականի առաջին կիսամյակում  ընթացքում աշխատանքներ է տարվել գյուղական համայնքների ղեկավարների հետ պարզեցված գլխավոր հատակագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 04.04.2010թ. № 208-Ն որոշման կատարման ուղղությամբ :

  - Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման գործընթացին առնչվող և քաղաքաշինական գործունեությունը կարգավորող գործառույթների իրականացում`

26 հունիսի 2009թ. № 728-Ն ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն Վայոց ձորի մարզից որպես քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտ ընտրվել է Ջերմուկ քաղաքը : Ջերմուկ քաղաքի գլխավոր  հատակագծի մեջ քաղաքաշինության նախարարության կողմից կատարվում է անհրաժեշտ  փոփոխություններ և քաղաքաշինության վարչությունը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում գլխավոր հատակագծի համար տեխնիկական պայմանների տրամադրման ուղղությամբ :

ՀՀ  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմին  առաջարկվել է  պահպանել քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում ( ք.Ջերմուկ) քաղաքաշինական գործունեության իրականացմանը վերաբերվող ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգերի պահանջները:

● Հյուսիս –հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության իրականացման նպատակով մարզի տարածքով անցնող Մ-2, Ելփին-Սարավան միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի պաշտպանական գոտում և օտարման շերտում կասեցվել է քաղաքաշինական նպատակով հողհատկացումների և շինարարության իրականացման աշխատանքները:

Միաժամանակ  միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհին հարող տարածքներում գտնվող օբյեկտներին տրվել է ծանուցագիր, որով տեղեկացվել է ՀՀ կառավարության 2009թ.  № 968 Ա որոշման մասին:

Համայնքների ղեկավարների կողմից հուղարկավորությունների կազմակերպման գերեզմանատների շահագործման ոլորտում աշխատանքների վերահսկողության իրականացում .

•   Վայոց ձորի մարզի տարածքում գոյություն ունեն 66- գերեզմանատներ, որոնք զբաղեցնում են 80.75 հա տարածք :

Հյուղարկավորությունների կազմակերպման նպատակով հողհատկացման առաջարկություն է ուղարկվել համաձայնեցման ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն  / ք,Եղեգնաձոր/, իսկ Վայք քաղաքում, Վայոց ձոր թեմի առաջնորդարանի մասնակցությամբ կառուցվում է հյուղարկավորությունների կազմակերպման համար նախատեսված շինություն:

Համայնքների ղեկավարներին է տրամադրվել և պարզաբանվել <<Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին>> ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 2006թվականի նոյեմբերի 223-ի № 1910-Ն որոշումը և ամենօրյա աշխատանքներ է տարվում առկա գերեզմանատների տարածքների օգտագործման, շահագործման և պահպանման նկատմամբ:

Վայոց ձորի մարզի ՄԺԾ  2013-2015թթ. ծրագրում նախատեսվում է ապահովել գերեզմանատների տարածքների նկատմամբ սահմանված պահանջների կատարման ուսումնասիրությունների իրականացում, ստացված տեղեկությունների վերլուծություն, վիճակագրական ռեգիստրում զետեղում, ինչպես նաև բացահայտված խախտումների վերաբերյալ միջոցառումների իրականացում:

- Հիմք ընդունելով ՀՀ  կառավարության <Քաղաքաշինական գործունեության պետական վերահսկողության իրականացնելու կարգը սահմանելու մասին> 1998թ. հոկտեմբերի 12-ի 624 որոշումը, մարզպետի կարգադրության հիման վրա քաղաքաշինության բնագավառում համայնքների ղեկավարների գործունեությունը, վերահսկելու նպատակով իրականացվել է պլանային ստուգումներ մարզի 44 համայնքներում կազմվել է արձանագրություններ, տրվել է հանձնարարականներ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ:

- Քաղաքաշինական պետական տեսչության հետ համատեղ աշխատանքներ է տարվել ինքնակամ շինությունների հայտնաբերման ուղղությամբ,23 ստուգման և 23 վերստուգման արդյունքում  հայտնաբերված քաղաքաշինական նորմերով խախտման պատճառով նշանակվել է տուգանք 1220.0 հազ.դրամ:

- Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում (բնակավայրերում) բնակելի կառուցապատման օբյեկտների բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի և դրանց կատալոգների ներդրման ու կիրառման կարգը  տրամադրված է  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի բոլոր համայնքներին, ինչպես նաև  Խաչիկ համայնքի առաջնահերթության կարգով նոր բնակարաններ կառուցելու  կարիք ունեցող 12 ընտանիքներին :

- 2013 թվականի առաջին կիսամյակում  ընթացքում ստացվել է բազմաթիվ դիմում բողոքներ և գրություններ, որոնք ուսումնասիրվել և պատասխանվել է ժամանակին:

Ջրամատակարարման, ջրհեռացման և կոմունալ տնտեսության բնագավառ

Չնայած կատարված աշխատանքներին ջրամատակարարման և ջրհեռացման համակարգերում հիմնախնդիրները շատ են`

1 .Գյուղական համայնքներում խմելու ջրի արտաքին ցանցերը 90% հիմնանորոգված են, իսկ ներքին ցանցերը հիմնականում գտնվում են ֆիզիկապես մաշված վիճակում, որը պատճառ է դառնում ջրի կորստի և որակական հատկանիշների վատթարացմանը :

2. Հրատապ խնդիր է 2 քաղաքներում ( Եղեգնաձոր, Վայք  ) կոյուղու մաքրման կայանների (կոլեկտորի ) կառուցումը :

Կոմունալ տնտեսություն

Ջրամատակարարման և Ջրահեռացման Հարաֆային Շահագործման <Հարաֆային> տարածքային մասնաճյուղի կողմից սպասարկվում է 3 քաղաքային (Եղեգնաձոր ,Վայք, Ջերմուկ) և 4 գյուղական համայնքներ ( Գետափ,Մալիշկա, Շատին, Արտաբույնք) վերջին երկուսը մասնակի :  Մյուս գյուղական համայնքներում ջրամատակարարումը իրականացվում է  տեղական ջրաղբյուրներից :

2013 թվականի առաջին կիսամյակում  ընթացքում ՋՋՀՇ <Հարաֆային> տարածքային մասնաճյուղի տնօրինության հետ կազմակերպվել են համատեղ քննարկումներ ազգաբնակչությանը տրվող խմելու ջրի որակական հատկանիշների ապահովման, ժամային գրաֆիկների ճշտման, ներքին ցանցերում կորուստների կրճատման ուղղությամբ :

Մարզպետարանը  հսկողություն է իրականացնում ազգաբնակչության կողմից բարցրացված խնդիրների լուծմանը : Վերահսկում է կոմունալ ծառայությունների դիմաց վարձավճարների գանձմանը :

ՋՋՀՇ <Հարաֆային> տարածքային մասնաճյուղի կողմից 2013 թվականին առաջին կիսամյակում  կատարվել է ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ : 2013 թվականի առաջին կիսամյակում  ընթացքում մարզում ջրամատակարարման և ջրհեռացման  ծառայությունների դիմաց նախատեսված 91220.0 հազ. դրամ գումարի դիմաց գանձվել է 88540.4 հազ. դրամ, որը կազմում է 97.1 % :

Տարվում են աշխատանքներ կրճատելու ջրի կորուստները  և բնակչությանը 24 ժամյա որակյալ ջուր մատակարարելու ուղղությամբ / ք. Եղեգնաձոր/ :

2013 թվականի առաջին կիսամյակում  ընթացքում ծավալուն բացատրական և մասնագիտական աշխատանքներ են տարվում մարզի համայնքներում (որոնք մատակարարվում են լոկալ ջրաղբյուրներից), կոմունալ ծառայությունների դիմաց վարձավճարների հավաքագրման գործընթացը կազմակերպելու և իրավական դաշտ ստեղծելու համար :

Համայնքների կողմից կնքվել են պայմանագրեր մարզային հակահամաճարակային կենտրոնի հետ, որոնք  պարբերաբար վերահսկում են խմելու ջրի որակական հատկանիշները :

Մարզի քաղաքային համայնքներում աղբահանությունը կատարվում է  կոմունալ ծառայությունների միջոցով իսկ գյուղական համայնքներում գյուղապետարանների միջոցով  : 3 քաղաքային համայնքներում աղբահանության ծառայության դիմաց նախատեսված 5692.0 հազ. դրամի դիմաց գանձվել է 5418.0 հազ. դրամ, որը կազմում է 95.2 % :

Անհրաժեշտ խորհրդատվական  աշխատանքներ են տարվում մարզի գյուղական համայնքներում աղբահանությունը կազմակերպելու ուղղությամբ :

Առաջարկվել է համայնքի ղեկավարներին տրամադրել համապատասխան տարածքներ որտեղ կթափվեն կենցաղային աղբը ;

Մարզպետարանի կողմից իրականացվում է պարբերաբար ստուգայցեր աղբավայրերի շրջակա միջավայրը չաղտոտելու և վարակազերծելու ուղղությամբ ;

Բնակարանաշինություն

- ՀՀ կառավարության 4 հոկտեմբերի 2012թ. Ν1392-ն ուոշմամբ տրամադրվել է 20.0մլն. ՀՀ դրամ, որը բախշվել է Խաչիկ համայնքի 5 տնտեսության:

Բնակարանաշինության նպատակով հատկացված գումարները առաջնահերթության սկզբունքով տրամադրվել են համայնքում առկա գրանցված IV կարգի վթարային աստիճան ունեցող առանձնատների բնակիչներին հաշվի առնելով սոցիալական վիճակը և շնչերի թիվը:

- < Հայսեյսմշին ԿՊ ևԳՀԻ> ԲԲԸ կազմակերպության կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա հաշվառվել է մարզի բնակավայրերի վթարային բնակելի տները և ներկայացվել ՀՀ կառավարություն :

Մարզում հաշվառված է  Եղեգնաձոր քաղաքի  Միկոյան-16  բազմաբնակարան բնակելի շենքը, որը ունի 4 աստիճանի վթարայնություն : 4-րդ աստիճանի 215 և  3-րդ աստիճանի 206  անհատական բնակելի տներ:

- ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ համատեղ  ուսումնասիրել ենք  մարզի տարածքում սողանքային և քարափլուզման երևույթների վիճակը, աշխատանքներ են տարվում նման երևույթների կանխարգելման ,  բնակիչների տարահանման կազմակերպման ուղղությամբ :

Սողանքային երևույթները առավել արտացոլված են մարզի 6 գյուղերում` Գնիշիկ,Մարտիրոս,Չիվա,Ագարակաձոր,Գետափ,Հորբատեղ, քարաթափումները` Շատին, Արտաբույնք, Հերմոն,Եղեգիս և Գետափ գյուղերում :

Գազիֆիկացում

2013 թվականի առաջին կիսամյակում  <ՀայՌուսԳազարդ> -ի կողմից գազիֆիկացվել է 74 բնակարաններ, որից 17-ը բազմաբնակարան, 57- առանձնատուն:

Բնական գազ է մատակարարվում մարզի 3 քաղաքային և 11 գյուղական համայնքներում:

2013թ-ի առաջին կիսամյակում  անվտանգության ապահովման նպատակով բնակարաններում տեղադրվել է 93 հատ անվտանգության ազդանշանիչ համակարգ, որից 71-ը առանձնատներում, իսկ 22 բազմաբնակարան շենքերում:

Գործող Իրան-Հայաստան գազամուղը հնարավորություն է ընձեռնում հետագայում կատարել ուղեգծին հարակից մարզի համայնքների գազիֆիկացման աշխատանքների կատարմանը:

Մարզի Փոռ և Զառիթափ համայնքներում  գազատարի շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղ գտած թերությունների պատճառով չի շահագործվում:Տարվում են աշխատանքներ մինչև 2013 թ-ի ավարտ նշված գազատարը շահագործելու համար:

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏ `                           Ա.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ